- INTRODUCTION

La gestion des 10% de la Redevance Forestière Annuelle (RFA), quote part allouée aux populations riveraines des concessions forestières en exploitation dans l’arrondissement de Djoum, a été revue conformément aux prescriptions de l’arrêté conjoint 122. Le comité général a été réorganisé. Seize (16) comités villageois ont été créés par regroupement de deux à trois voire quatre villages. Leurs bureaux ont été constitués sous la supervision du sous préfet et les procès verbaux dressés à cet effet. Les présidents de ces comités villageois ont amené ensuite les projets des villages et ceux-ci ont été examinés par le comité général supervisé par le sous préfet. Y prenaient également part les sectoriels.

Les différents projets arrêtés par comité sont présentés dans le tableau 1 ci-après :

Tableau 1:Projets arrêtés par comité villageois de gestion

| CANTON ZAMANE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comité | Village | Projets arrêtés |
| N°1 | Mbouma | Débuts des travaux de construction des logements des maîtres |
|  | Mellen | Finalisation des travaux de construction de la chapelle EPC et début de la construction du foyer |
|  | Alop | Début des travaux de construction du foyer |
|  | Mbomela | Construction d'un foyer avec deux chambres internes |
| N°2 | Akonetye | Construction d'un foyer |
|  | Minko'o Messeng | Aménagement d'un point d'eau |
|  | Meyos III | Construction d'une salle de classe |
| N°3 | Avebe | Construction de deux salles de classes |
|  | Avobengono |  |
|  | Otong Mbong |  |
| N°4 | Amvam | Début des travaux de construction d'un foyer |
|  | Efoulan | Réfection de la toiture d'un bâtiment de l'école publique et appui à la maternelle |
|  | Mendoung | Construction d'une salle de réunion à la chefferie de 3ème degré |
| N°5 | Elleng | Finition des travaux de construction de la chapelle catholique |
|  | Meyos Obam | Construction d'un foyer |
|  | Akak | Construction d'un foyer |
|  | Akom | Logements des maîtres de l'EP d'Akom |

| CANTON BOULOU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canton | Village | Projets arrêtés |
| N°6 | Akom Binyeng | Finalisation des travaux de construction du foyer communautaire et acquisition de cent chaises |
|  | Djoum village | Acquisition du matériel pour la construction d'une salle de classe pour la maternelle |
| N°7 | Endengue | Début des travaux de construction d'un foyer communautaire |
|  | Aboelone | Confection de 60 tables bancs pour la chapelle |
| N°8 | Djouze | Début des travaux de construction d'un foyer communautaire |
|  | Miatta | Achat des tentes et chaises pour cérémonies |
| N°9 | Mveng | Acquisition du matériel pour la construction d'une salle de classe pour la maternelle |
|  | Nko | Début des travaux de construction d'un foyer communautaire |
|  | Nyabibete | Acquisition du matériel pour la construction d'une case communautaire |
| N°10 | Mellen Boulou | Acquisition du matériel pour la construction du logement des maîtres |
|  | Nkolafendek | Acquisition du matériel pour la construction du logement des maîtres |

| CANTON FANG CENTRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comité | Village | Projets arrêtés |
| N°11 | Nkan | Début des travaux de construction d'une salle de classe |
|  | Minko'o | Finalisation des travaux de construction de deux salles de classe |
| N°12 | Akonetangan | Equipement de la case de santé en médicaments et matériels |
|  | Djop |  |
|  | Doum |  |
| N°13 | Ayéné | Finalisation des travaux de construction du foyer |
|  | Mfem | Finalisation des travaux de construction de la case de santé |
|  | Essong | Début des travaux de construction d'une salle de classe |
|  | Alat I | Finalisation des travaux de construction d'une case chapelle |
| N°14 | Alat II | Finalisation des travaux de construction d'une case chapelle |
|  | Bindoumba | Réfection de la toiture de la chapelle et début des travaux de construction d'une salle de classe pour la maternelle |
|  | Mebane I | Poursuite des travaux de construction de la case chapelle |
| N°15 | Mebane II | Toiture de la case chapelle EPC |
|  | Yen | Crépissage et cimentage de deux salles de classe |
|  | Kobi | Début des travaux de construction de la salle de réunions |
| N°16 | Okpweng | Finalisation des travaux de construction d'une case chapelle à Okpweng II |
|  | Nkolenyeng | Finalisation des travaux de construction d'une case chapelle |

Les comptes Express Union à signature conjointe (Président et trésorier de chaque comité) ont été ouverts et approvisionnés pour l’exécution des projets arrêtés. Le présent rapport dresse l’état de recouvrement de ces 10% de la RFA, leur utilisation ainsi que le niveau d’évolution de ces travaux.

II- RECOUVREMENT

Il était attendu, au titre de la quote part de la redevance forestière (10%  de la RFA) allouée aux populations, un montant total de 56 910 31 F CFA détaillé ainsi qu’il suit par titre d’exploitation (cf tableau 2).

Tableau 2 : Quote part de la RFA attendue pour les populations

| Concessionnaire | Montant |
| --- | --- |
| LOREMA | 10 564 839 |
| SIBM | 1 630 749 |
| SFMF | 2 897 400 |
| COFA | 16 470 339 |
| ETS MPACKO | 11 913 300 |
| SFF | 5 889 486 |
| SOCIB | 2 296 854 |
| BOJONGO (SFB) | 5 247 384 |
| Total | 56 910 351 |

Il a déjà été perçu un montant total de 30 300 504 F CFA réparti comme suit (tableau 3) :

Tableau 3 : Montants  effectivement recouverts au titre de la RFA attendue pour les populations pour l’exercice 2008

| Concessionnaire | Montant |
| --- | --- |
| LOREMA | 10 564 839 |
| SIBM | 1 630 749 |
| SFMF | 1 931 600 |
| ETS MPACKO | 11 913 300 |
| SFF | 1 963 162 |
| SOCIB | 2 296 854 |
| Total | 30 300 504 |

Ce recouvrement a donc été total pour les concessionnaires LOREMA, SOCIB, MPACKO et SIBM. Nous attendons encore de l’argent des autres concessionnaires. Pour certains comme SFMF, ces arriérés remontent même à l’exercice 2007.

III- UTILISATION

Il a été recouvré un total de 30 300 504 F CFA. De cette somme, le comité général a effectivement déjà utilisé 28 413 000 F CFA répartis comme suit (cf tableau 4) et il reste en banque un reliquat sur ce compte de 1 887 504 F CFA.

Cet argent a été utilisé ainsi qu’il suit :

Tableau 4 : Utilisation des 10% de la RFA recouvrés pour les populations pour l’exercice 2008

| Désignation | Montant |
| --- | --- |
| Comités villageois de gestion | 18 283 000 |
| Mission de suivi | 1 000 000 |
| Fonctionnement de 44 Chefs de village | 1 760 000 |
| Fonctionnement de 03 Chefs de canton | 300 000 |
| Fonctionnement des 08 Chefs de quartiers de Djoum ville | 240 000 |
| Fonctionnement du comité général | 750 000 |
| Prise en charge des Maîtres de Parents | 5 580 000 |
| Organisation des Réunions du comité | 500 000 |
| Total | 28 413 000 |

Les comités de gestion ont reçu dans leurs comptes respectifs un total de 18 283 000 F CFA réparti comme suit par canton, par comité et par village :

Tableau 5 : Répartition des fonds alloués aux comités villageois de gestion  pour pour l’exercice 2008

| CANTON ZAMANE | Village | Montant Chefferie | Montant Comité |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité N°1 | Mbouma | 723 000 | 2 892 000 |
|  | Mellen | 723 000 |  |
|  | Alop | 723 000 |  |
|  | Mbomela | 723 000 |  |
| Comité N°2 | Akonetye | 723 000 | 2 169 000 |
|  | Minko'o Messeng | 723 000 |  |
|  | Meyos III | 723 000 |  |
| Comité N°3 | Avebe | 723 000 | 2 169 000 |
|  | Avobengono | 723 000 |  |
|  | Otong Mbong | 723 000 |  |
| Comité N°4 | Amvam | 723 000 | 2 169 000 |
|  | Efoulan | 723 000 |  |
|  | Mendoung | 723 000 |  |
| Comité N°5 | Elleng | 723 000 | 2 892 000 |
|  | Meyos Obam | 723 000 |  |
|  | Akak | 723 000 |  |
|  | Akom | 723 000 |  |
| SOUS TOTAL 1 |  | 12 291 000 | 12 291 000 |
| CANTON BOULOU | Village | Montant Chefferie | Montant Comité |
| Comité N°6 | Akom Binyeng | 112 000 | 224 000 |
|  | Djoum village | 112 000 |  |
| Comité N°7 | Endengue | 112 000 | 224 000 |
|  | Aboelone | 112 000 |  |
| Comité N°8 | Djouze | 112 000 | 224 000 |
|  | Miatta | 112 000 |  |
| Comité N°9 | Mveng | 112 000 | 336 000 |
|  | Nko | 112 000 |  |
|  | Nyabibete | 112 000 |  |
| Comité N°10 | Mellen Boulou | 112 000 | 224 000 |
|  | Nkolafendek | 112 000 |  |
| SOUS TOTAL 2 |  | 1 232 000 | 1 232 000 |
| CANTON FANG CENTRE | Village | Montant Chefferie | Montant Comité |
| Comité N°11 | Nkan | 280 000 | 560 000 |
|  | Minko'o | 280 000 |  |
| Comité N°12 | Akonetangan | 280 000 | 840 000 |
|  | Djop | 280 000 |  |
|  | Doum | 280 000 |  |
| Comité N°13 | Ayéné | 280 000 | 840 000 |
|  | Mfem | 280 000 |  |
|  | Essong | 280 000 |  |
| Comité N°14 | Alat I et II | 560 000 | 1 120 000 |
|  | Bindoumba | 280 000 |  |
|  | Mebane I | 280 000 |  |
| Comité N°15 | Mebane II | 280 000 | 840 000 |
|  | Yen | 280 000 |  |
|  | Kobi | 280 000 |  |
| Comité N°16 | Okpweng | 280 000 | 560 000 |
|  | Nkolenyeng | 280 000 |  |
| SOUS TOTAL 3 |  | 4 760 000 | 4 760 000 |
| TOTAL GENERAL |  | 18 283 000 | 18 283 000 |

Pour les maîtres de parents, ils étaient 23 pour l’année scolaire 2007-2008 donc les deux derniers trimestres ont couverts l’exercice 2008. Pour l’année scolaire 2008-2009, seul le premier trimestre a été entièrement payé et les effectifs sont passés à 16, les autres ayant déjà été contractualisés.

IV- NIVEAU DE REALISATION DES PROJETS ARRETES

Tableau 6 : Niveau d’exécution des projets arrêtés par comité de gestion pour l’exercice 2008

| ZAMANE | Village | Projets arrêtés | Evolution des travaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité N°1 | Mbouma | Débuts des travaux de construction des logements des maîtres | Travaux arrêtés pour des raisons inavouées |
|  | Mellen | Finalisation des travaux de construction de la chapelle EPC et début de la construction du foyer | Chapelle cimentée et crépis, sable acheté pour le foyer, abattage de sept plantations, paiement des maîtres de parents |
|  | Alop | Début des travaux de construction du foyer | Pas de travaux réalisés pour un problème de site et paiement des arriérés de maîtres de parents, abattage de champs |
|  | Mbomela | Construction d'un foyer avec deux chambres internes | Travaux en cours |
| Comité N°2 | Akonetye | Construction d'un foyer | Travaux en cours |
|  | Minko'o Messeng | Aménagement d'un point d'eau | Puits creusé, sable et gravier acquis |
|  | Meyos III | Construction d'une salle de classe | Travaux réalisés |
| Comité N°3 | Avebe | Construction de deux salles de classes | Travaux au niveau du chaînage, 100 feuilles de tôles achetés, travaux arrêtés à cause du bois de construction |
|  | Avobengono |  |  |
|  | Otong Mbong |  |  |
| Comité N°4 | Amvam | Début des travaux de construction d'un foyer | Travaux au niveau du chaînage, 3 m3 de gravier acquis et 6 m3 de sable ainsi que du coffrage |
|  | Efoulan | Réfection de la toiture d'un bâtiment de l'école publique et appui à la maternelle | Toiture refaite, crépissage terminée et portes et fenêtres apposées |
|  | Mendoung | Construction d'une salle de réunion à la chefferie de 3ème degré | Travaux au niveau du chaînage, 3 m3 de gravier, 6 m3 de sable, coffrage |
| Comité N°5 | Elleng | Finition des travaux de construction de la chapelle catholique | Travaux réalisés |
|  | Meyos Obam | Construction d'un foyer |  |
|  | Akak | Construction d'un foyer | Construction en cours |
|  | Akom | Logements des maîtres de l'EP d'Akom |  |

| BOULOU | Village | Projets arrêtés | Evolution des travaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité N°6 | Akom Binyeng | Finalisation des travaux de construction du foyer communautaire et acquisition de cent chaises | Frappe de parpaings (15 sacs de ciments), sable disponible |
|  | Djoum village | Acquisition du matériel pour la construction d'une salle de classe pour la maternelle | Achat de 30 feuilles de tôles |
| Comité N°7 | Endengue | Début des travaux de construction d'un foyer communautaire | Acquisition du sable de début de la frappe des parpaing |
|  | Aboelone | Confection de 60 tables bancs pour la chapelle | Fabrication des bancs pour la chapelle |
| Comité N°8 | Djouze | Début des travaux de construction d'un foyer communautaire | 26 sacs de ciment, 10 m3 de sable, 800 parpaings frappés |
|  | Miatta | Achat des tentes et chaises pour cérémonies | 45 chaises achetées |
| Comité N°9 | Mveng | Acquisition du matériel pour la construction d'une salle de classe pour la maternelle | Achat de sable 36 m3 |
|  | Nko | Début des travaux de construction d'un foyer communautaire | Cimentage de la salle, peinture et mât du drapeau de la chefferie |
|  | Nyabibete | Acquisition du matériel pour la construction d'une case communautaire | Achat de 36 m3 de sable |
| Comité N°10 | Mellen Boulou | Acquisition du matériel pour la construction du logement des maîtres | 3 000 blocs frappés |
|  | Nkolafendek | Acquisition du matériel pour la construction du logement des maîtres | 5 000 blocs de terre frappés |

| FANG CENTRE | Village | Projets arrêtés | Evolution des travaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité N°11 | Nkan | Début des travaux de construction d'une salle de classe | Fondation de la salle réalisée et frappe de 570 parpaings pour l’élevation |
|  | Minko'o | Finalisation des travaux de construction de deux salles de classe | Les travaux sont encore au stade de la fondation |
| Comité N°12 | Akonetangan | Equipement de la case de santé en médicaments et matériels | Ce projet a changé. Les populations ont plutôt entrepris de construire en matériaux provisoires, une maison d’habitation des enseignants de leur école primaire. La toiture est déjà apposée |
|  | Djop |  |  |
|  | Doum |  |  |
| Comité N°13 | Ayéné | Finalisation des travaux de construction du foyer | Cimentage, crépissage, peinture et pose des ouvertures du foyer |
|  | Mfem | Finalisation des travaux de construction de la case de santé | Les travaux sont au stade de la toiture et les tôles sont déjà achetées |
|  | Essong | Début des travaux de construction d'une salle de classe | Matériel de construction acquis et travaux au niveau de la fondation |
|  | Alat I | Finalisation des travaux de construction d'une case chapelle | Travaux en arrêt à cause de la distraction du Président |
| Comité N°14 | Alat II | Finalisation des travaux de construction d'une case chapelle | Rien n’a été fait l’argent ayant été distrait par le Président |
|  | Bindoumba | Réfection de la toiture de la chapelle et début des travaux de construction d'une salle de classe pour la maternelle | La toiture de la case chapelle emportée par le vent a été refaite et acquisition du sable |
|  | Mebane I | Poursuite des travaux de construction de la case chapelle | Acquisition des tôles |
| Comité N°15 | Mebane II | Toiture de la case chapelle EPC | Achat des tôles et acquisition du bois |
|  | Yen | Crépissage et cimentage de deux salles de classe | La salle de classe est crépie, cimentée et les clostrats apposés aux fenêtres |
|  | Kobi | Début des travaux de construction de la salle de réunions | Acquisition du sable et frappe de 1 000 parpaings |
| Comité N°16 | Okpweng | Finalisation des travaux de construction d'une case chapelle à Okpweng II | Case chapelle crépie et cimentée |
|  | Nkolenyeng | Finalisation des travaux de construction d'une case chapelle | Case chapelle tôlée entièrement |

IV- CONSTATS ET CONCLUSIONS

Les rapports des membres de la commission de suivi font état de certains problèmes qui doivent être relevés ici :

- Sur l’axe Zamane, une bonne partie des fonds alloués est utilisée à d’autres fins et les projets arrêtés sont très peu exécutés alors que les moyens sont consistants par rapport aux autres Cantons. Cela est aussi favorisé par la non implication des conseillers municipaux et les élites dans la réalisation des projets arrêtés qui pourtant ont une importance sociale avérée. De l’argent a aussi été distrait dans le comité d’Efoulane ;

- Sur l’axe Fang, une somme total de 250 000 F CFA a été distraits des comptes du comité Alat-Bindoumba. Le responsable est en fuite car une procédure a été engagée pour un recouvrement forcé. Ce comité ne peut pas aussi travailler maintenant car le détourneur a amené avec lui le carnet du compte. La procédure est en cours pour régulariser la situation et permettre au comité de reprendre les travaux ;

- Sur l’axe Boulou, les moyens sont tellement faibles que les projets prendront un peu plus de temps pour être finalisés. Il y a aussi eu distraction de fond  dans le comité Nkolafendek-Mellen.

Dans l’ensemble, le processus est satisfaisant bien que par endroit il y a des changements de projets sans recourir au comité général. Certaines réalisations sont nettement visibles (Photos). Le comité se propose dans l’avenir au niveau des comités villageois à problème, de choisir un prestataire pour l’exécution des travaux au bénéfice de la communauté.

ANNEXES : Photos de quelques réalisations

Photo 1 : Maison des maîtres refaite à EFOULANE

Photo 2: Foyer en construction à Akonétye

Photo 3: Toiture apposée de la case chapelle de Nkolényeng

Photo 4: Foyer finalisé à AYENE

Photo 5: Case chapelle crépie et cimentée à OKPWENG

Photo 6: Salle de classe crépie, cimentée et clostrats apposés à YEN

Photo 7: Toiture du centre de santé de MFEM en construction

Photo 8: Toiture de la case chapelle de ELLENG achevée

Photo 9: Fondation de la salle de classe en construction à Essong